海南师范大学

工程项目采购招标管理暂行办法

第一章  总则

第一条  为加强学校工程项目采购招标管理工作，确保工程建设质量，提高资金使用效益，维护学校利益，遵循公开、公正、平等竞争的原则，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》和国家发展和改革委员会实施《必须招标的工程项目规定》及相关法规规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法适用的工程项目采购招标范围仅指由学校承担建设的项目包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等项目；工程货物类项目包括设备、材料等项目；工程服务类项目包括勘察、设计、监理、跟踪审计等项目。

第三条  采购招标项目必须严格执行预算和立项审批制度。项目进入采购招标程序前，应已按权限获得预算立项及批准。

第四条  采购招标工作应当坚持和遵循公开、公平、公正、规范、择优和诚实守信的原则，建立健全制约和监督机制。工程项目属于规定采购招标的范围和标准的，必须通过采购招标选择施工单位，任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。

第二章  管理机构

第五条  学校采购与招标工作领导小组（下称“领导小组”）统筹学校负责采购招标的工程项目。负责审议并决定学校招标工作中的重要事项，协调学校招标工作中出现的有关问题；完成校领导交办的其他任务。

领导小组下设办公室，办公室设在采购与招投标管理处，负责校级工程项目的招标工作。

财务处主要负责组织编制学校采购招标预算上报省主管部门；负责组织学校预留采购份额面向中小企业采购，落实支持中小企业发展政策；审核确定采购招标资金的拨付范围和方式，对采购招标项目进行价格审核，办理采购招标资金拨付手续；监督检查采购招标项目的资金执行情况；做好项目执行绩效跟踪监控分析工作。

基建处作为学校建设工程项目（含工程货物、服务）业务主管部门，负责工程立项文件及设计方案审查、组织工程预算编制；参与校内各新建工程类项目的验收；负责学校建设工程项目的具体实施。

后勤管理处作为学校修缮类项目（含工程货物、服务）的业务主管部门，负责修缮工作管理规定，负责修缮工程立项文件及设计方案审查、组织工程预算编制；参与校级各修缮类采购项目的验收；负责学校公共区域的工程修缮项目的具体实施。

各学院（部门）负责本学院（部门）使用或管辖区域的工程修缮项目具体实施。校内各项目单位是项目的具体承办单位（项目资金来源单位），负责单位的年度采购预算计划、项目的前期招标准备工作；制定招标计划、方案；参与招标实施过程，负责项目合同的拟定签订，项目过程管理，组织项目初步验收和支付等事宜。

审计部门履行招标采购项目监督职责。

项目负责人是项目立项科学论证、集体询价、专业化验收、项目建设质量、资金执行进度和党风廉政建设的第一责任人。必须加强项目的源头管理，完善专业化指导机制和风险防控机制。

第六条  原则问题和重大问题的决策由领导小组集体讨论决定，要求三分之二（含）以上成员到会，且同意人数超过实到会人数的半数视为通过。

第三章  采购招标范围

第七条  预算金额在50万元（不含）以下的工程项目、工程货物类项目或工程服务类项目，项目承办单位应组织党政联席会或处务会充分讨论，集体研究，并报基建处或后勤管理处及可能涉及的相关职能部门审核后由各单位实施采购；

第八条  工程项目达到以下标准之一的，必须进行校外委托代理采购招标，采购方式原则上按照询价、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等方式进行。

（一）施工单项合同估算价在50万元（含）人民币以上，400万元（不含）以下的；

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元（含）人民币以上，200万元（不含）以下的；

（三）使用国有资金投资或国家融资项目中，使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资总额10%以上的项目；

（四）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目；

（五）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元（含）人民币以上，100万元（不含）以下的。

第九条  工程项目招标，包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须进行公开招标（法律法规明确可以邀请招标或不招标的情形除外）：

（一）施工单项合同估算价在 400万元（含）人民币以上；

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200 万元（含）人民币以上；

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100 万元（含）人民币以上。

同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须进行公开招标。

第四章  采购招标申请与程序

第十条  预算金额在50万元以上(含)的工程建设项目，各项目承办单位根据学校批复的采购招标计划及经费情况，准备项目招标申请材料和采购文件（包括工程量清单、控制价、技术要求、商务要求、验收标准等），经项目承办单位党政联席会议或处务会集体研究确定需求并上报采购与招投标管理处，由采招处组织召开采购与招标工作领导小组会议审定，通过后由采招处实施采购。

第十一条  采购预算金额≥3万元的采购项目，项目承办单位须将采购申请等相关材料报财务处做价格审核。超过100万元的维修改造类工程项目，项目承办单位需将项目概算等相关材料报教育厅进行预算评审批复。

第十二条  涉及国家机密或因自然灾害、安全、急救等需紧急实施的工程项目可在征得管理部门同意后先行实施，但应及时向领导小组通报项目情况，并按照程序完备有关手续。

第十三条  具有垄断性公用服务的水、电、气、热等修缮项目，经论证无法形成竞争采购的，原则上采用单一来源方式采购。

第十四条  校级工程项目，由项目承办单位确定项目内容（包括工程量清单、控制价、施工要求、验收标准等），报基建处或后勤管理处核准，达到财务处规定的预算审核标准额度的项目送财务处价格审核，若涉及到学校设施(如房屋、道路、绿化、管线、电力、通讯等)用途改变、破坏或迁移的，须经国有资产管理处、后勤管理处、信息网络与数据中心等部门审批，批准后向采购与招投标管理处提出招标采购申请。

第十五条  确定中标单位并公示无异议后，按规定时间发出中标通知书，依照招标文件与中标单位签订工程承包合同。中标单位不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

第十六条  在招标过程中发生质疑、投诉的由受托的代理机构组织相关部门作出解释。

第五章  合同管理

第十七条  招标结束、中标单位确定后，项目承办单位及时与中标单位进行合同洽商、对招标文件和投标文件中的实质性条款要在合同中予以落实，对其它需进一步澄清的条款，应要求中标单位以书面承诺的方式在合同正式签订前予以明确，但不得对招标文件和投标文件进行不利于学校的实质性内容的修改。

第十八条  合同签订按学校相关规定执行，合同原则上一式陆份。项目承办单位签订合同后，及时报采购与招投标管理处备案。

第六章  验收管理

第十九条  项目履约验收参照《海南师范大学招标采购项目履约验收管理规定（试行）》执行。

- 监督与纪律

第二十条  在一个预算年度内采用公开招标以外的方式重复建设，资金总额超过公开招标数额标准的，视为化整为零规避公开招标采购；资金总额超过校级采购限额标准及政府采购限额标准的，视为化整为零规避校级采购及政府采购。化整为零的建设项目申请一律不予受理，化整为零违规行为的一切责任由采购人承担。

第二十一条  在采购招标活动中，任何人不得与投标人串通投标，损害国家利益、学校利益或者他人的合法权益。禁止投标人以向学校工作人员行贿的手段谋取中标。如有违法、违规和违纪情况，一经查实，即取消投标人的资格，列入学校“黑名单”。如投标人已获中标资格，则按有关规定终止合同，由此所造成的损失由该中标人自负，学校保留追究其法律责任的权利。

第二十二条  参与学校采购与招投标活动的工作人员必须遵守国家的法律、法规和学校的有关规章制度，对弄虚作假、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、行贿受贿等违反法律、法规的行为，一经发现查实，给予相应行政处分；涉及违法的，报司法机关追究其法律责任。

第二十三条  项目采购招标活动须接受学校审计部门监督。在监督检查过程中，涉及的单位和当事人应如实反应情况，提供真实、完整的材料。

第二十四条  中标单位应根据合同约定保质保量完成工程项目建设。在保质期内，若因中标单位的原因存在质量问题，将列入学校“黑名单”，参照《海南师范大学招标采购项目履约验收管理规定（试行）》执行。

第八章  附则

第二十五条  采购招标项目的相关资料，包括立项批文、招标申请表、招标控制价和工程量清单、中标通知书、合同、竣工验收证书、结（决）算书等，项目承办单位须妥善保管，归档材料完备后，交由采购与招投标管理处负责归档（备案），做到管理规范，有据可查。档案材料保存时间不少于15年。

第二十六条  具有独立法人资格的下属（附属）单位和校办企业的工程建设招标采购可参考本办法执行。

第二十七条  本办法由采购与招投标管理处负责解释。

第二十八条  本办法自颁布之日起执行。原有规定与本办法不一致的，以本办法为准。《海南师范大学工程项目采购招标管理办法》（海师办〔2023〕42号）同时废止。